## Slide 1: Scrum Planing
Joël, Simon, Benjamin, Philipp

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Sprint 2
  Scrumboard
  BurndownChart
  DoD
  Retrospective
Sprint 3

## Slide 3
Product Backlog | History
[001]Räume anzeigen:
Als User ist es mir möglich, alle Räume anzeigen zu lassen

## Slide 4: Scrumboard
Sprint Backlog | Work in Progress | To Verify | Done
[001]Räume anzeigen: 8
Datenbank nach ERM bauen
Philipp Schmid
Joel Scheidegger
Simon Buchli
Benjamin Frei
[001]Räume anzeigen: 12
Datenbankanbindung implementieren
[001]Räume anzeigen: 12
GUI mit statischen Werten bauen
[001]Räume anzeigen: 21
Controller zur dynamischen Auflistung bauen

## Slide 5: Burndown-Chart Sprint 2
Chart: BurndownChart
| 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h
Sprint 2 | 53 | 53 | 53 | 21
Optimal | 53 | 42.5 | 32 | 21.5 | 11 | 0.5

## Slide 6: Retrospective – Sprint 2
Subzero | Bad
Sad | glad

## Slide 7: Definition of Done – Sprint 2
Der Sprint ist abgeschlossen wenn…
… das GUI ansprechend aussieht,
… der Kunde eine dynamsiche Übersicht der Räume anzeigen kann,
… die Datenbank mit allen Tabellen aufgesetzt ist.